BELLEZA DEL SER

Propuesta tecnológica y hoja de ruta

Academia Holística — Membresía de 9 meses

Preparado por: Alexis

Contacto: alexisbazila@gmail.com

Fecha: 27 de julio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Belleza del Ser está transicionando de sesiones individuales (reiki, registros akáshicos, coaching holístico) a un modelo de academia: una membresía de 9 meses con una “píldora” en video semanal, actividades asociadas y un encuentro en vivo grupal en la semana 4 de cada mes. Las alumnas pueden sumarse en distintos momentos del programa, y ya existe contenido grabado para los primeros 3 meses.

El sitio actual vive en un hosting compartido de Hostinger, que no admite backend. Desarrollar una plataforma de academia a medida en esta etapa implicaría un costo y una carga de mantenimiento desproporcionados tanto para el equipo técnico como para la clienta.

Recomendación central: lanzar sobre Hotmart Club, integrado de forma nativa (sin backend) a la web actual mediante un checkout embebido. Hotmart cubre de forma nativa el goteo de contenido semanal, la segmentación por cohortes, las transmisiones en vivo y el cobro recurrente con métodos de pago locales. El rol del equipo técnico y de diseño se concentra en la configuración, la experiencia de compra integrada a la marca y el mantenimiento del sitio — no en sostener infraestructura.

# 2. Diagnóstico y objetivo del proyecto

## 2.1 Qué necesita el producto

- Membresía por suscripción de 9 meses, con posibilidad de que la alumna se sume en cualquier mes.

- Una píldora en video semanal, con su actividad correspondiente, entregada de forma progresiva (no todo el contenido disponible de una vez).

- Un encuentro en vivo grupal en la semana 4 de cada mes, donde las alumnas de ese período comparten en qué estuvieron trabajando.

- Contenido de los primeros 3 meses ya producido; el resto se completa sobre la marcha.

## 2.2 Restricciones del proyecto

- Hosting compartido (Hostinger) sin soporte de backend.

- El equipo de desarrollo necesita reducir la carga de trabajo en infraestructura para poder enfocarse en redes y contenido.

- La clienta está en etapa de lanzamiento: los costos fijos mensuales altos (SaaS de plataformas de cursos premium) son un riesgo antes de validar demanda.

Conclusión del diagnóstico No conviene construir una academia a medida en esta etapa. Conviene una plataforma ya construida que resuelva goteo de contenido, cohortes, pagos recurrentes y vivos — y reservar el desarrollo a medida para una fase futura, si el volumen lo justifica.

# 3. Decisión de producto: cómo resolver el ingreso “en cualquier momento”

El encuentro en vivo de la semana 4 necesita un grupo de alumnas sincronizadas. Si el ingreso fuera literalmente en cualquier día del año, nunca existiría un grupo limpio para ese vivo. La solución recomendada es convertir “empezá cuando quieras” en “empezá el primer día de cada mes”: intake mensual por cohortes.

Cada alumna que se inscribe en un mes determinado queda agrupada con quienes se inscribieron ese mismo mes. Su semana 4 (y su vivo grupal) cae siempre en la misma fecha para todo ese grupo. La experiencia sigue siendo flexible — nunca se espera más de unas semanas para arrancar — pero el operativo queda ordenado y sostenible.

| Mes de ingreso | Grupo / cohorte | Semana 4 (vivo grupal) |
| --- | --- | --- |
| Agosto 2026 | Cohorte Agosto | Última semana de agosto |
| Septiembre 2026 | Cohorte Septiembre | Última semana de septiembre |
| Octubre 2026 | Cohorte Octubre | Última semana de octubre |

Este esquema se implementa en Hotmart Club mediante la función de “Grupos”: cada cohorte mensual es un grupo con su propio calendario de goteo y su propio vivo programado, dentro del mismo producto/membresía.

# 4. Arquitectura tecnológica recomendada

## 4.1 Los dos componentes

- Sitio web actual (Hostinger): sigue siendo la cara pública de la marca — landing, historia, identidad visual, blog, contacto. No cambia su hosting ni necesita backend nuevo.

- Hotmart Club: motor de la academia — pagos recurrentes, área de miembros, contenido en goteo, cohortes/grupos, transmisiones en vivo y gestión de alumnas.

## 4.2 Cómo se conectan sin backend

La conexión se resuelve con el widget de checkout embebido de Hotmart: un script que se inserta en la página de ventas del sitio actual y abre el pago en un pop-up, sin redirigir a la alumna fuera de la web. No requiere servidor propio ni base de datos — es un fragmento de JavaScript y un enlace (HotLink) configurados desde el panel de Hotmart.

Alternativa aún más simple, si se prefiere minimizar la integración visual: un botón en el sitio que lleva directo a la página de pago de Hotmart. Es menos “invisible” para la usuaria, pero de cero riesgo técnico.

Por qué esto resuelve la restricción de Hostinger Ni el goteo de contenido, ni los pagos recurrentes, ni el área de miembros, ni los vivos requieren backend propio: todo corre del lado de Hotmart. El sitio en Hostinger solo necesita alojar un script de checkout.

## 4.3 Por qué Hotmart y no otra plataforma

| Plataforma | Costo | Pagos LATAM | Backend propio | Goteo + cohortes | Vivo nativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotmart Club | 9,9% + USD 0,50 por venta (sin fee mensual) | Sí (Mercado Pago y otros) | No | Sí (por grupo) | Sí |
| Kajabi | desde ~USD 149/mes | Limitado | No | Sí | Vía integraciones |
| Circle | desde ~USD 89/mes | Limitado | No | Parcial | Vía integraciones |
| Teachable / Thinkific | desde ~USD 40-99/mes | Limitado | No | Sí | Vía integraciones |
| Plataforma a medida | Desarrollo + hosting con backend | A definir | Sí | A construir | A construir |

Para una academia en etapa de lanzamiento con audiencia mayormente hispanohablante/LATAM, pagar por venta (Hotmart) en lugar de una suscripción SaaS fija reduce el riesgo financiero para la clienta mientras se valida la demanda.

# 5. Cómo el equipo técnico configura todo sin ser dueño de la cuenta

Sí existe una forma de que el desarrollador y la diseñadora dejen todo armado sin que la cuenta, el dinero o el control del negocio dejen de ser de la clienta. Hotmart tiene una función llamada Central de Colaboradores, pensada exactamente para este escenario.

## 5.1 Cómo funciona

- La clienta se registra como Productora: es la dueña de la cuenta, de la billetera (Wallet) y de los retiros de dinero. Esto nunca se delega.

- Desde la Central de Colaboradores, la Productora invita a otras personas (vos y tu prima) con un perfil de permisos personalizado: acceso a Club (área de miembros, contenido, grupos, gamificación), a Productos (precios, ofertas) y a Player (biblioteca de video) — pero sin acceso a Wallet (saldo y retiros).

- Ningún colaborador puede modificar los datos personales ni bancarios de la cuenta: eso es exclusivo de la Productora.

- Existe también la figura de Coproductor, pensada para repartir ingresos entre creadores de contenido — no es la que corresponde acá, porque el rol de ustedes es de configuración técnica/diseño, no de coautoría del contenido.

## 5.2 ¿Es legal cobrar por este trabajo?

Sí. No hay nada irregular en que un desarrollador y una diseñadora configuren la cuenta de un cliente como colaboradores y cobren por ese servicio — es el mismo modelo que usar cualquier agencia o freelancer que configura un CRM, un e-commerce o un sitio y después entrega el acceso al dueño del negocio. El dinero de las ventas siempre entra directo a la cuenta bancaria/Wallet de la clienta; ustedes nunca lo tocan ni lo intermedian, así que no hay conflicto ni riesgo impositivo para ustedes por ese lado.

Recomendación práctica Formalicen el trabajo con un alcance simple por escrito (qué se configura, qué queda para la clienta, plazos y precio). No hace falta un contrato complejo — un documento de una página que ambas partes acepten por email alcanza, y evita malentendidos sobre qué incluye el servicio.

# 6. Paso a paso técnico de implementación

## Fase 0 — Preparación (antes de tocar Hotmart)

- Definir con la clienta el precio de la membresía y si habrá plan mensual, pago único de 9 meses, o ambos.

- Confirmar el esquema de cohortes mensuales (sección 3) y la fecha del primer lanzamiento.

- Reunir todo el material de los primeros 3 meses: videos, actividades/consignas, materiales descargables.

## Fase 1 — Cuenta y accesos

- La clienta crea (o valida) su cuenta como Productora en Hotmart.

- Se activa la Central de Colaboradores y se invita al desarrollador y a la diseñadora con permisos de Club, Productos y Player (sin Wallet).

## Fase 2 — Estructura del producto

- Crear el producto tipo “área de miembros / suscripción” en Hotmart Club.

- Configurar el plan de cobro recurrente y los métodos de pago locales.

- Crear la estructura de módulos: Mes 1 a Mes 9, cada uno con sus semanas (píldora + actividad).

- Configurar el primer grupo/cohorte (por ejemplo “Cohorte Agosto 2026”) con su calendario de goteo por días desde el ingreso.

## Fase 3 — Carga de contenido

- Subir los videos de los primeros 3 meses a la biblioteca (Player) y ordenarlos en los módulos correspondientes.

- Cargar las actividades de cada semana (documento, consigna o quiz según corresponda).

- Diseñar (con la diseñadora) las miniaturas, portada del área de miembros y assets visuales para que coincida con la identidad de marca.

## Fase 4 — Vivos grupales

- Programar la transmisión en vivo de la semana 4 dentro del área de miembros para la primera cohorte.

- Definir el proceso para que cada nueva cohorte tenga su propio vivo agendado (manual al inicio, documentado como checklist mensual).

## Fase 5 — Integración con la web actual

- Diseñar la página de ventas / landing de la academia dentro del sitio actual (Hostinger), a cargo de desarrollo + diseño.

- Insertar el widget de checkout embebido de Hotmart en el botón de inscripción, o alternativamente el botón con enlace directo a la página de pago.

- Instalar tracking (Meta Pixel, GA4) para medir el embudo desde la web hasta la compra.

## Fase 6 — Pruebas

- Realizar una compra de prueba de punta a punta: pago, acceso al área de miembros, recepción de la píldora de bienvenida.

- Verificar en un celular y en una notebook que el checkout embebido se vea y funcione bien.

- Revisar que el goteo de contenido y la fecha del vivo se muestren correctamente para la cohorte de prueba.

## Fase 7 — Lanzamiento

- Abrir la inscripción a la primera cohorte con fecha de corte definida.

- Acompañar la primera semana en vivo para resolver dudas técnicas de las alumnas.

- Documentar el checklist mensual para que la clienta pueda abrir cohortes nuevas de forma cada vez más autónoma.

# 7. Propuesta de paquete de servicios

El valor del equipo técnico y de diseño no está en “administrar Hotmart” de forma indefinida — eso la clienta puede aprenderlo. Está en el diseño de la experiencia, la configuración fina que evita soporte manual a futuro, y el mantenimiento del sitio que sigue siendo la puerta de entrada de la marca.

| Bloque | Incluye | Modalidad sugerida |
| --- | --- | --- |
| Setup de lanzamiento | Fases 1 a 6 completas: cuenta, producto, cohortes, contenido, vivos, integración web, pruebas | Pago único |
| Diseño de experiencia | Landing de la academia, assets del área de miembros, identidad visual del checkout | Pago único (diseñadora) |
| Mantenimiento web | Sitio en Hostinger: actualizaciones, SEO, velocidad, ajustes de landing | Retainer mensual liviano |
| Soporte de escalado | Apertura de nuevas cohortes, ajustes de tracking, mejoras de embudo | Retainer mensual opcional o por hora |

Los montos quedan a definir según su estructura de precios habitual; esta tabla es la propuesta de alcance, no de tarifas.

# 8. Roadmap y próximos pasos

- Corto plazo (0-1 mes): validar precio y esquema de cohortes con la clienta, ejecutar Fases 0 a 7.

- Mediano plazo (3-6 meses): evaluar métricas de la primera cohorte (finalización, asistencia a vivos, retención) y ajustar.

- Checkpoint de escala (6-12 meses o ~80-100 alumnas activas): si el volumen o las necesidades (comunidad más rica, gamificación avanzada, app propia) superan lo que ofrece Hotmart, recién ahí evaluar una plataforma propia con backend dedicado.

Este documento es un punto de partida para decidir juntos los detalles finos (precio, fecha de lanzamiento, alcance exacto del paquete de servicios) antes de empezar la Fase 0.